Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 98/19 i 144/20.), članka 7. stavka 1. i članka 8. stavka 9. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 95/19.) općinska načelnica Općine Trnovec Bartolovečki dana 11. prosinca 2023. godine, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVEDBE  OCJENE

OPRAVDANOSTI I UČINKOVITOSTI INVESTICIJSKIH PROJEKATA

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o načinu provedbe ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata (u nastavku teksta: Pravilnik) utvrđuje se način provedbe ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata te postupak odobravanja investicijskih projekata po kojima će se preuzeti obveze  nakon planiranja  proračunskih sredstava u Proračunu i Projekciji Proračuna Općine Trnovec Bartolovečki.

Članak 2.

Općina Trnovec Bartolovečki može preuzeti obveze po investicijskim projektima nakon provedbe postupka ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata.

II.POSTUPAK OCJENE OPRAVDANOSTI I UČINKOVITOSTI

Članak 3.

Postupak ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata provodi Povjerenstvo za provedbu postupka ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata (u nastavku teksta: Povjerenstvo).

Povjerenstvo ima pet članova koje imenuje općinski načelnik.

Dva člana imenuju se iz reda službenika Jedinstvenog upravnog odjela  i to pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i službenik u čijem djelokrugu rada su poslovi koji se odnose na realizaciju i praćenje investicijskih projekata, a  tri člana imenuju se od strane vijećnika  Općinskog vijeća.

Članak 4.

U postupku ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata utvrđuje se:

- da li je Projekt u skladu s strateškim i/ili planskim dokumentima iz područja na koje se odnosi,

- ekonomsko-financijske pokazatelje opravdanosti Projekta:

- pokazatelji profitabilnosti ili rentabilnosti (povrat uloženog kapitala),

- pokazatelji aktivnosti (mjere efikasne upotrebe resursa),

- pokazatelji zaduženosti (do koje granice se investicija financira iz tuđih izvora) te

- pokazatelji likvidnosti (sposobnost podmirenja obveza).

- društvena vrijednost Projekta:

- jačanje tehnološkog napretka,

- poboljšanje infrastrukturnog standarda društva,

- unapređenje obrazovne djelatnosti,

- unapređenje predškolske djelatnosti,

- unapređenje sportskih djelatnosti,

- unapređenje djelatnosti socijalne skrbi,

- energetska učinkovitost ulaganja,

- jačanje gospodarskog razvoja,

- zaštita okoliša te

- povećanje zaposlenosti.

Članak 5.

U postupku ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata mogu se utvrđivati i druge činjenice, a ovisno o karakteristikama pojedinog Projekta.

Povjerenstvo može predložiti uključivanje u rad vanjskih stručnjaka za pojedina područja te izradu  studija, elaborata, pribave mišljenja ukoliko je to propisano ili u slučaju da Povjerenstvo ne raspolaže potrebnim stručnim znanjima.

Članak 6.

Povjerenstvo razmatra prijedloge Projekata upućenih od strane općinske načelnice.

Prijedloge Projekata s obrazloženjem Jedinstveni upravni odjel dostavlja Povjerenstvu radi provedbe postupka ocjene opravdanosti i učinkovitosti, a obveze se mogu preuzeti u Proračunu Općine tek nakon donošenja pozitivne ocjene Povjerenstva.

Članak 7.

Povjerenstvo izrađuje Financijski plan projekta (investicije) na obrascu oznake FPP definiranom od strane Ministarstva financija i Financijski plan projekta (kapitalne pomoći) na obrascu oznake FPP-kp definiranom od strane Ministarstva financija

Obrazac FPP i obrazac FPP-kp nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Pravilnika.

Povjerenstvo po provedbi postupka donosi Zaključak o ocjeni opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta kojim predlaže provedbu  Projekta ili utvrđuje da nije pogodan za provedbu s obrazloženjem.

III.KATEGORIJE PRIJEDLOGA INVESTICIJSKIH PROJEKATA

Članak 10.

Investicijski projekti prema njihovoj vrijednosti  razvrstavaju se u četiri kategorije:

- mali investicijski projekti: projekti vrijednosti od 150.000,00 EUR do 400.000,00 EUR;

- srednji investicijski projekti: projekti u vrijednosti od 400.000,01 EUR do 1.200.000,00 EUR;

- veliki investicijski projekti: projekti u vrijednosti od 1.200.000,01 EUR do 7.000.000,00 EUR te

- vrlo veliki investicijski projekti: projekti u vrijednosti iznad 7.000.000,01 EUR.

IV. OBRAZAC PRIJEDLOGA INVESTICIJSKIH PROJEKATA

Članak 11.

Svaki investicijski projekt bez obzira na  kategoriju utvrđenu člankom 10. ovog Pravilnika  do donošenja Uredbe o metodologiji ocjene investicijskih projekata od strane Vlade Republike Hrvatske treba imati obrazac prijedloga investicijskog projekta.

Obrazac prijedloga investicijskog projekta sastavni je dio ovog Pravilnika označen  kao Prilog 3.

Za vrlo velike investicijske projekte, obrazac prijedloga investicijskog projekta je osnova za odlučivanje o daljnjoj izradi investicijske dokumentacije: pred investicijske i investicijske studije, odnosno studije izvodljivosti.

Za male, srednje i velike investicijske projekte obrazac prijedloga investicijskog projekta je osnova za odlučivanje o nastavku investicijskog projekta i uključivanje u Proračuna i Projekcije Proračuna Općine Trnovec Bartolovečki.

U slučaju da je zakonskim ili podzakonskim aktom propisana obveza izrade  pred investicijske ili investicijske studije odluku o izradi iste donosi općinski načelnik bez obzira na visinu vrijednosti investicijskog projekta.

V. INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA I ODABIR INVESTICIJE

Članak 12.

Pred investicijska studija je stručna podloga za donošenje investicijske odluke o daljnjoj realizaciji investicijskog projekta, a u njoj se izlažu i analiziraju glavne postavke više investicijskih opcija za koje se smatra da će na tehničko-tehnološki, ekonomsko-financijski i vremenski prihvatljiv način ispuniti ciljeve iz prijedloga investicijskog projekta, nakon koje se odabire najpovoljnija ili kombinacija nekoliko investicijskih opcija te daje prijedlog za optimalnu inačicu.

Investicijska studija, odnosno studija izvodljivosti radi se za odabranu inačicu iz pred investicijske studije s detaljnom razradom tehničkih, tehnoloških i ostalih elemenata predloženog rješenja i ona predstavlja osnovu za odlučivanje o prihvatljivosti ulaganja i daljnju izradu projektne i druge potrebne dokumentacije.

Investicijska studija, odnosno studija izvodljivosti  prikazuje ekonomsko-financijsku analizu, isplativost ulaganja (analizu troškova i koristi), analizu tržišta, dinamiku i strukturu zaposlenih, tehničke elemente ulaganja, ekonomsko-tržišnu ocjenu, analizu osjetljivosti, zaštitu čovjekove okoline, raščlambu najprihvatljivijeg načina na koji će projekt biti realiziran te mora sadržavati i opis utjecaja projekta na društvenu zajednicu.

Na osnovi rezultata investicijske studije, odnosno studije izvodljivosti općinski  načelnik daje prijedlog za davanje suglasnosti za obveze po predloženom investicijskom projektu Općinskom vijeću na usvajanje radi mogućnosti planiranja u  Proračunu i projekcijama Proračuna Općine Trnovec Bartolovečki za višegodišnje razdoblje.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Za provedbu ovog  Pravilnika zadužuje se Jedinstveni upravni odjel.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu provedbe ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata KLASA: 030-01/20-01/04  URBROJ: 2186-09-03-20-2 od 28. prosinca 2020. godine.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave  na mrežnim stranicama Općine Trnovec Bartolovečki.

KLASA:404-03/23-01/01
URBOJ:2186-29-03-23-1
Trnovec, 11. prosinac 2023.

OPĆINSKA NAČELNICA

Verica Vitković

PRILOG 3

OBRAZAC PRIJEDLOGA RAZVOJNOG/INVESTICIJSKOG PROJEKTA

1.OSNOVNI PODACI

Proračunska stavka i naziv projekta/programa u proračunu:

Nositelj aktivnosti - upravno tijelo nadležno u JLS-u:

Odgovorna osoba:

| Ime i prezime |  |
| --- | --- |
| Funkcija |  |
| Telefon |  |
| e-mail adresa |  |

Trajanje projekta:

| Očekivani početak projekta/programa: |  |
| --- | --- |
| Očekivani završetak projekta/programa: |  |

Lokacija:

Procijenjena vrijednost projekta:

Sažeti opis projekta:

- SVRHA I CILJEVI PROJEKTA/PROGRAMA

Razlozi za provođenje projekta/programa:

Ciljevi provedbe projekta/programa:

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta/programa:

| Pokazatelj rezultata 1 |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata 2 |  |
| Pokazatelj učinka 1 |  |
| Pokazatelj učinka 2 |  |
| Pokazatelj… |  |

Je li projekt/program komplementaran s nekim drugim projektom/programom?

Status projekta

- U pripremi

- U realizaciji

- FINANCIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA

RASHODI

Dinamika financiranja prema pojedinim stavkama rashoda i izvorima financiranja:

| Vrsta rashoda | Izvor financiranja | Rashodi u 2021. godini | Rashodi u 2022. godini | Rashodi u 2023. godini | Rashodi u … godini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PRIHODI

Dinamika očekivanih namjenskih uplata prihoda po godinama:

| Godina | Iznos |
| --- | --- |
| … |  |

U Trnovcu, dana _________________________

Ime i prezime osobe koja ispunjava obrazac:

OPĆINSKA NAČELNICA

Verica Vitković